## Slide 1
Ingenieurgesellschaft
ITAS Salzgitter GmbH
seit 1999
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Gemeinde Jemgum
Präsentation zum Stand des
Markterkundungsverfahren zur Privatisierung des Abwassernetzes

## Slide 2: Markterkundungsverfahren
Aufgabenstellung/Zielsetzung
Definition und Stand des Markterkundungsverfahren
Juristische Themen und weitere Schritte
Dauer und Ergebnisse
Notes: Wichtigste Randpunkte

## Slide 3: Markterkundungsverfahren
Aufgabenstellung und Zielsetzung
Notes: IB

## Slide 4: Grundaussagen
Übergabe des Abwassernetzes der Gemeinde Jemgum an einen Netzbetreiber
Ggf. Neubau eine Kläranlage vor Ort (südlich von Jemgum)
Aufgaben des Ingenieurbüros:
  Erstellung der Unterlagen für ein Markterkundungsverfahren
  Juristische Beratung im Markterkundungsverfahren
  Auswertung der Ergebnisse des Markterkundungsverfahren
  Vorstellen einer Wertungsmatrix
  Erstellen einer Vergabeempfehlung auf der zu erarbeitenden Matrix
Aufgabenst. und Zielsetzung
ITAS
Subunt.
Beide
ITAS
ITAS
Notes: Wichtigste Randpunkte

## Slide 5: Markterkundungsverfahren
Definition und Stand des Markterkundungsverfahren
Notes: IB

## Slide 6: Definition und Inhalt Markterkundungsverfahren
Markterkundung ist eine qualitative Form der Marktuntersuchung.
Bewertung komplexer Vorhaben.
Mit Hilfe des Markterkundungsverfahrens können sich Auftraggeber innerhalb eines überschaubaren Zeitfensters und mit begrenztem Aufwand über die vorzugswürdige Beschaffung informieren.
Interesse der Gemeinde
Kennt der Bieter die aktuelle und zukünftige Markt- und Wettbewerbssituation?
Kennt er die Chancen und Risiken, die sich aufgrund dieser Situation für ihn ergeben?
Mit welchen Mitteln sollen die Ziele für die Gemeinde erreicht werden.
Wie sieht sein grundlegendes Betreiberkonzept aus.
Welche Ziele hat der Bieter.
Vermittlung der Vorstellungen der Gemeinde (z.B. bzgl. des Standorts) an den Bieter
Resonanz auf die Maßnahme und damit eine Abschätzung der Chancen einer möglichen Ausschreibung
Markterkundungsverfahren
Notes: BundesHaushaltsOrdnung

## Slide 7: Definition und Inhalt Markterkundungsverfahren
Dem Markterkundungsverfahren ging eine Überprüfung des Bedarfs voraus, in welcher der Bedarf festgestellt wurde.
Mit dem Markterkundungsverfahren soll ein objektiver Überblick über die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Abwasserentsorgung erreicht werden.
Hierzu sollten alle regional tätigen Anbieter angeschrieben und um Mitteilung der Ausbauplanungen, Betreiberkonzepte für die Region in einem absehbaren Zeitraum gebeten werden. Im Bedarfsfall kann die Abfrage auf andere mögliche Interessenten ausgedehnt werden.
Hinweis: Eine Frist von vier Wochen zur Stellungnahme im Rahmen eines Markterkundungsverfahrens und zur Erstellung der notwendigen Unterlagen sollte ausreichend für die Anbieter sein.
Markterkundungsverfahren
Notes: BundesHaushaltsOrdnung

## Slide 8: Vorbereitung des Markterkundungsverfahrens
Nach aktuellem Stand kann das Markterkundungsverfahren nunmehr abschließend vorbereitet werden, sollte dies durch die politischen Instanzen freigegeben werden.
ITAS und auch die juristische Unterstützung stehen bereit. Die Nächsten Schritte folgen in den späteren Kapiteln dieser Präsentation.
Markterkundungsverfahren
Notes: BundesHaushaltsOrdnung / letzte Runde mit den 3 verbliebenen Bietern „last call“

## Slide 9: Markterkundungsverfahren
Juristische Themen und weitere Schritte
Notes: IB

## Slide 10: Juristischer Hintergrund – und zwei Grundsatzthemen
Juristische Aspekte
Der Bedarf und die haushälterischen und wirtschaftlichen Auswirkungen sollen „erkundet“ werden.
Es bestehend zunächst keine rechtlichen Vorgaben an die Durchführung (§ 28 VGV) Vergaberechtliche Grundsätze wie Wettbewerb, Gleichbehandlung, Transparenz gelten allerdings weiterhin.
Alle Dokumente und der Schriftverkehr sind zu dokumentieren.
Was ist zu Klären:
Was soll privatisiert werden.
Vertragstypologie (Vertragsbeziehungen) konkretisieren
Notes: BundesHaushaltsOrdnung

## Slide 11: Was sind die nächsten Schritte
Juristische Aspekte
Erstellung eines Verkaufsmemorandums (inkl. Beschreibung der Anlagen und deren Zustand, Kennzahlen, Gebührenaufkommen, prognostizierte Entwicklungen) Das Memorandum wird von unserem juristischen Partner auf die rechtlich korrekte Form geprüft.
Auswahl der mögl. Interessenten, Partner (professionelle Entsorgungsunternehmen, Entwässerungsbetriebe oder auch kommunale Betreiber in der Region) – dokumentiert in Form einer Liste
Ansprache der Partner und übermitteln des Memorandums und Informationsgespräche in zwei Stufen: I. Schriftliche grundsätzliche Anfrage inkl. Vertraulichkeitserklärung. II. Bei Zustimmung Übermittlung des Memorandums. Fristsetzung zum Einreichen der Angebote.
Zusammenfassung und Aufbereitung der Ergebnisse – Erstellen einer Empfehlung Prüfung durch unseren juristischen Partner auf Vor- und Nachteile
Notes: BundesHaushaltsOrdnung

## Slide 12: Markterkundungsverfahren
Dauer und Ergebnisse
Notes: IB

## Slide 13: Dauer und zu erreichende Ergebnisse
Markterkundungsverfahren
Übliche Dauer ca. 4 bis 6 Wochen – ab Übermittlung des Memorandums
Terminliche Varianzen hier nicht ausgeschlossen
Zu erreichende Ergebnisse:
Vergleichbarkeit der Konzepte und Vergleichbarkeit der Annahmen
Besteht im Markt ein Interesse an der Maßnahme?
Möglichkeiten, die Bewerber direkt in das Verfahren einzubeziehen
Identifikation unseriöser und vermindert leistungsfähiger Bieter sowie Identifikation eines geeigneten Investors/Partners
Dokumentation aller Verfahrensschritte (Nachvollziehbarkeit),
Erkennen möglicher Probleme
Notes: BundesHaushaltsOrdnung

## Slide 14: Angestrebtes Ziel
Markterkundungsverfahren
 Ziel soll die Privatisierung des Abwassernetzes sein. Das Abwassernetz erfährt eine Angleichung der Abwassergebühren an das Mittel der Region.
Notes: Wichtigste Randpunkte

## Slide 15: Vielen Dank für Ihr Interesse
ITAS Salzgitter GmbH
Windmühlenbergstr. 20
D-38259 Salzgitter
Tel.: +49 53 41 . 8 48 99 . 0
Fax: +49 53 41 . 8 48 99 . 29
E-Mail: info@itas-sz.de
www.itas-sz.de
Joachim Papesch